ชื่อแฟ้มโครงการย่อย/กิจกรรม (file) : project2012\_28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| โครงการหลัก | | ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| งบประมาณ | | 100,000- | | | | | บาท | แหล่งงบประมาณ | | | | | เงินรายได้ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | | | | 4 เดือน (ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555) | | | | | | | | | | | | | | |
| สังกัดฝ่าย | ฝ่ายระบบสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| ผู้บริหารหลัก | | | | อาจารย์วราภรณ์ วิยานนท์ | | | | | | หัวหน้าฝ่าย | | | | นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คณะทำงานโครงการ | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | | | นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์ | | | | | | | | | | | | | |  | |
| ผู้เข้าร่วมโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. นางสาวฐิตาภา จิโสะ | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบรับสมัครพนักงานออนไลน์ 3. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพนักงานใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| ตัวชี้วัดโครงการ | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบร้อยละ 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายดำเนินงาน | | | ร้อยละ 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว | | | | | | RAP123 | | | | | | | | | | | | |
| แผนแม่บท ICT มศว | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธ์ศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | |
| ( ) 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ) 4. ด้านการบริการวิชาการ  ( ) 2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ( ✓ ) 5. ด้านการบริหาร  ( ) 3. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| แผนดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2555 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| กิจกรรม | | | | | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 |
| 1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน | | | | | | | | | ☑ | | 🞏 | | | | 🞏 | | | 🞏 |
| 1. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน | | | | | | | | | ☑ | | ☑ | | | | 🞏 | | | 🞏 |
| 1. การพัฒนาระบบงาน | | | | | | | | | ☑ | | ☑ | | | | ☑ | | | 🞏 |
| 1. การทดสอบระบบงาน | | | | | | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | ☑ | | | 🞏 |
| 1. การติดตั้งระบบงาน อบรมการใช้งานระบบ | | | | | | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | ☑ | | | 🞏 |
| 1. จัดทำเอกสารคู่มือ | | | | | | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | ☑ | | | 🞏 |
| 1. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | ☑ | | | 🞏 |
| 1. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ | | | | | | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | ☑ | | | 🞏 |