ชื่อแฟ้มโครงการย่อย/กิจกรรม (file) : project2012\_32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| โครงการหลัก | | โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | การบำรุงรักษาระบบ HURIS | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| งบประมาณ | | 100,000- | | | | | บาท | แหล่งงบประมาณ | | | | | เงินแผ่นดิน | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | | | | 1 ปี (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) | | | | | | | | | | | | | | |
| สังกัดฝ่าย | ฝ่ายระบบสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| ผู้บริหารหลัก | | | | ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ | | | | | | หัวหน้าฝ่าย | | | | นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คณะทำงานโครงการ | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | | | นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์ | | | | | | | | | | | | | |  | |
| ผู้เข้าร่วมโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. นางสาวฐิตาภา จิโสะ | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. เพื่อการบำรุงรักษาระบบให้มีความถูกต้องในการใช้งาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| ตัวชี้วัดโครงการ | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบร้อยละ 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายดำเนินงาน | | | ร้อยละ 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว | | | | | | RAP102,RAP123 | | | | | | | | | | | | |
| แผนแม่บท ICT มศว | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธ์ศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | |
| ( ) 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ) 4. ด้านการบริการวิชาการ  ( ) 2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ( ✓ ) 5. ด้านการบริหาร  ( ) 3. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| แผนดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2555 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| กิจกรรม | | | | | | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 |
| 1. ติดตาม ตรวจสอบ การออกแบบและพัฒนาระบบ | | | | | | | | | ☑ | | ☑ | | | | ☑ | | | ☑ |
| 1. ทดสอบและตรวจสอบการติดตั้งระบบ | | | | | | | | | ☑ | | ☑ | | | | ☑ | | | ☑ |
| 1. ประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | ☑ | | ☑ | | | | ☑ | | | ☑ |
| 1. จัดการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ใช้งานระบบ | | | | | | | | | ☑ | | ☑ | | | | ☑ | | | ☑ |
| 1. ติดตามและประเมินผลการใช้งาน | | | | | | | | | ☑ | | ☑ | | | | ☑ | | | ☑ |